# Plano de implementação — Labela Sports

## Objetivo

Construir um website estático, responsivo e orientado a orçamento para a Labela Sports, posicionando a marca como uma confecção premium de uniformes esportivos personalizados. O produto será um catálogo interativo e institucional — sem carrinho, checkout ou pagamento — que permita descobrir modelos, consultar preços e especificações, montar um uniforme e iniciar um pedido pelo WhatsApp quando o número oficial for configurado.

## Decisões de produto e arquitetura

- Stack: site estático multipágina em Astro/TypeScript, com CSS próprio e JavaScript leve somente para filtros, modal de produto, configurador e navegação mobile. Isso mantém a primeira renderização rápida e disponibiliza conteúdo semântico no HTML inicial para SEO.

- Infraestrutura: sem banco de dados e sem servidor nesta fase. Nenhum dado de visitante será armazenado pelo site. Os pedidos serão encaminhados exclusivamente por uma mensagem pré-preenchida no WhatsApp configurável.

- Entrega: configuração de build estático para dist/, com ativos versionados em cache longo e HTML em revalidação/sem cache permanente. As rotas públicas serão estáticas; não haverá API, checkout, autenticação, formulário enviado a servidor nem coleta persistente de dados.

- Publicação: preparar a configuração e o Preview; não publicar uma URL permanente nem habilitar autopublicação sem uma solicitação explícita posterior.

## Conteúdo e navegação

### 1. Base visual e ativos

- Registrar a direção visual em ideas.md: preto #000000, branco #FFFFFF e vermelho #CC0014; tipografia forte e legível; composição editorial esportiva com espaços generosos, linhas vermelhas discretas, fundo claro e blocos pretos de impacto.

- Usar a logomarca original fornecida sem redesenho, alteração de cor ou distorção, tanto no cabeçalho/rodapé quanto no favicon e nos metadados do projeto.

- Organizar os ativos recebidos em diretórios próprios (public/images/brand, public/images/products, public/images/gallery) e otimizar dimensões/formato sem descaracterizar produtos ou logotipos.

- Não gerar imagens falsas de produtos. Hero, catálogo e galeria usarão somente fotografias reais licenciadas/fornecidas pela empresa; imagens reais dos produtos terão prioridade absoluta.

### 2. Estrutura de páginas e cabeçalho

- Criar a página inicial (/) com header fixo: logo, links Início, Modelos, Produtos, Medidas, Como funciona, Sobre, Contato e CTA vermelho Solicitar orçamento.

- Criar versões responsivas: menu hamburguer, CTA compacto no cabeçalho e botão flutuante de WhatsApp apenas em telas pequenas.

- Criar páginas estáticas de Política de Privacidade (/politica-de-privacidade) e Termos de Uso (/termos-de-uso) com textos limitados aos fluxos realmente implementados, links externos seguros e sem alegações jurídicas, dados de contato ou práticas não confirmadas.

- Incluir rodapé com logo, navegação, CTA de orçamento, copyright solicitado e os links institucionais. Redes sociais só serão exibidas com URLs reais.

### 3. Página inicial e experiência de marca

- Desenvolver um hero editorial com H1 “UNIFORMES ESPORTIVOS COM A IDENTIDADE DO SEU TIME”, subtítulo e as duas CTAs exatas solicitadas; inserir a frase de apoio “PERSONALIZE. REPRESENTE. VISTA SUA IDENTIDADE.”.

- Inserir uma faixa de quatro diferenciais: Personalização, Diversidade de Modelos, Qualidade e Atendimento, com textos objetivos e sem métricas, certificações, prêmios ou promessas não comprovadas.

- Construir a seção “Seu time. Sua identidade.” para comunicar cores, escudo, nome, número, patrocinadores e detalhes gráficos, sem declarar técnicas de produção não fornecidas.

- Criar a seção Como funciona com os quatro passos numerados solicitados, priorizando leitura rápida e boa conversão.

- Criar a seção institucional Labela Sports usando somente o texto-base fornecido.

- Criar um bloco final de conversão com o texto e CTAs fornecidos, mantendo o CTA de WhatsApp acessível em toda a jornada sem excesso de repetição.

### 4. Catálogo oficial e ficha de produto

- Centralizar os 17 itens oficiais em uma estrutura tipada de dados, contendo nome, categoria, preço(s), faixa de tamanhos, especificações, opções de escudo e observações exatamente conforme o briefing.

- Desenvolver filtros funcionais: Todos, Camisas, Feminino, Regatas, Manga longa, Calções e Acessórios. A categorização será apenas de navegação; não alterará o conteúdo oficial de cada produto.

- Construir cards limpos com foto real quando existir, nome, categoria, preço, tamanhos, resumo e botões Ver detalhes e Solicitar orçamento.

- Implementar modal de ficha premium com imagem grande, preço, tamanhos, especificações, opções de escudo, observações e CTA contextualizado com o modelo selecionado.

- Tratar corretamente as particularidades do catálogo: duas faixas de preço/tamanho da Camisa de Algodão; par de meiões/meias; condições e múltiplos de Bonés; ausência de especificações adicionais para Calção de Jogo Feminino; e acréscimo de preço para escudo bordado quando informado.

### 5. Configurador “Monte seu uniforme”

- Oferecer três escolhas — camisa, calção e meião — com feedback visual de item selecionado.

- Calcular no navegador Valor total = camisa + calção + meião, usando somente os preços oficiais definidos no catálogo. O cálculo será uma estimativa de composição, não um pagamento nem um pedido vinculante.

- Montar uma mensagem de orçamento que inclua os itens selecionados e o valor exibido, encaminhando-a ao WhatsApp quando o número real estiver preenchido na configuração do site.

- Enquanto o número estiver ausente, manter o placeholder explícito [WHATSAPP DA LABELA SPORTS], evitar um link inválido ou número inventado e exibir uma orientação honesta de que o canal está em configuração. A mensagem continuará disponível para cópia.

### 6. Medidas, galeria e contato

- Criar a interface Guia de Medidas com seletor por modelo, tabelas responsivas e rolagem horizontal em telas pequenas; manter o aviso exato sobre variação por modelagem.

- Carregar tabelas somente a partir do catálogo oficial fornecido, preservando valores e nomes literalmente. Sem essas tabelas, exibir um estado de disponibilidade claro, sem fabricar medidas.

- Criar a galeria como mosaico responsivo com ampliação em lightbox e hover discreto. Sem imagens reais fornecidas, a seção permanecerá declaradamente em preparação, em vez de exibir produtos simulados.

- Criar a área de contato com campos/links condicionais: WhatsApp, Instagram, e-mail e endereço só aparecem quando valores oficiais forem disponibilizados.

- Se houver formulário de pré-orçamento, ele funcionará inteiramente no dispositivo do visitante para compor a mensagem do WhatsApp; não fará envio ao servidor nem persistirá dados. O texto de privacidade informará essa limitação e o encaminhamento opcional ao WhatsApp.

## SEO, acessibilidade, desempenho e segurança

- Definir o título “Labela Sports | Uniformes Esportivos Personalizados” e a meta description fornecida; usar uma estrutura semântica de H1/H2/H3, nav, main, section, footer e textos alternativos descritivos para todos os ativos reais.

- Entregar HTML inicial significativo nas rotas públicas, além de robots.txt, sitemap.xml e manus-routes.json coerentes com /, /politica-de-privacidade e /termos-de-uso.

- Não emitir URLs canônicas, Open Graph ou og:url com domínio suposto. Esses valores serão configurados somente quando houver uma URL pública real; antes disso, serão omitidos para evitar referências internas/incorretas.

- Implementar foco visível, navegação por teclado, contraste adequado, respeito a prefers-reduced-motion, modais acessíveis e controles com rótulos claros.

- Otimizar imagens reais, limitar animações a transições discretas, usar carregamento adiado para galeria/modal e evitar dependências pesadas.

- Usar apenas links HTTPS conhecidos; não incluir selos, números, avaliações, clientes, certificações, localização, redes sociais, contatos ou depoimentos fictícios.

## Estrutura prevista do projeto

| Caminho | Responsabilidade |
| --- | --- |
| src/pages/ | Página inicial e páginas estáticas institucionais com conteúdo renderizado no HTML inicial. |
| src/components/ | Header, hero, catálogo, card/modal, configurador, medidas, galeria, CTA, rodapé e componentes de acessibilidade. |
| src/data/catalog.ts | Fonte tipada dos produtos e preços oficiais. |
| src/config/contact.ts | Placeholders e valores oficiais configuráveis para WhatsApp, Instagram, e-mail e endereço. |
| src/scripts/ | Filtros de catálogo, modal, menu mobile, lightbox e cálculo do configurador. |
| src/styles/ | Tokens de cor, tipografia, grid, responsividade e animações reduzidas. |
| public/images/ | Logo e fotos reais recebidas, separados por uso. |
| public/manus-routes.json | Manifesto completo das rotas públicas. |
| public/robots.txt e public/sitemap.xml | Documentos de indexação atualizados após definição da URL pública. |

## Verificação antes da entrega

- Registrar diagnósticos TypeScript no ambiente Webdev e corrigir falhas acionáveis.

- Executar a checagem de tipos/lint disponível e o build estático de produção; confirmar que dist/ contém todas as páginas e os documentos públicos esperados.

- Verificar por inspeção de código que todos os dados exibidos no catálogo correspondem aos valores do briefing, que o configurador soma somente produtos oficiais e que WhatsApp sem número não cria link enganoso.

- Confirmar por verificação local que o serviço responde na porta configurada e que /manus-routes.json retorna JSON válido com HTTP 200.

- Realizar a revisão independente obrigatória do projeto em Plan Mode, confrontando a implementação com estes critérios, e corrigir os achados confirmados antes de apresentar o Preview.

## Ativos e informações ainda necessários

O diretório anexado contém somente o briefing textual. Para uma entrega visual final fiel — e para não contrariar a proibição de recriar logo, inventar fotos ou inventar medidas — a execução precisa receber:

- Logomarca original LABELA SPORTS (preferencialmente SVG/PNG transparente, mais uma versão quadrada para favicon se disponível);

- Fotos reais de hero, produtos e galeria/catálogo, com permissão de uso no site;

- Tabelas oficiais de medidas do catálogo em PDF, imagem ou planilha;

- Número oficial de WhatsApp em formato internacional, e opcionalmente Instagram, e-mail e endereço;

- URL pública definitiva, quando houver, para preencher canonical, Open Graph e sitemap com domínio correto.

Até esses ativos existirem, a construção poderá concluir a estrutura, os dados oficiais, a interação e os estados honestos de disponibilidade, mas não deverá substituir a logo, fotos ou medidas por conteúdo fictício.